STAPPENPLAN

Hyves-remake met HTML, CSS en JavaScript

Projectplan van idee tot werkende webapplicatie

Naam: shaquille
Opleiding: software development
Datum: 19/08/2026

# 1. Projectdoel

Het doel is om een eigen sociale netwerksite te bouwen die is geïnspireerd op het vroegere Hyves. De website wordt vanaf de basis ontwikkeld met HTML, CSS en JavaScript. Voor functies waarvoor gegevens moeten worden opgeslagen wordt een backend in JavaScript gebruikt met Node.js en Express. De gegevens worden opgeslagen in MySQL of MariaDB.

De eerste versie moet minimaal registratie, login, profielen, vrienden, krabbels, foto's en een startpagina bevatten.

# 2. Technologieën

| Onderdeel | Technologie | Doel |
| --- | --- | --- |
| Pagina's | HTML5 | Structuur en inhoud |
| Vormgeving | CSS3 | Layout, kleuren, responsive design en retro-uitstraling |
| Interactie | JavaScript | Formulieren, knoppen, API-aanroepen en dynamische inhoud |
| Backend | Node.js + Express | Server en API |
| Database | MySQL / MariaDB | Opslaan van accounts en sociale gegevens |
| Versiebeheer | Git + GitHub | Versies bewaren en terug kunnen gaan |

Afbeelding 1 – Technische opbouw van het project

# 3. Wat moet eerst worden geïnstalleerd?

Visual Studio Code of een vergelijkbare editor.

Node.js (met npm).

MySQL of MariaDB. Een programma zoals MySQL Workbench of phpMyAdmin kan worden gebruikt om de database te beheren.

Git, eventueel met GitHub.

Een moderne browser zoals Chrome, Edge of Firefox.

Controleer na de installatie in een terminal of Node.js en npm werken met de commando's `node -v` en `npm -v`.

# 4. Projectmap maken

Maak eerst een lege projectmap. Gebruik bijvoorbeeld deze structuur:

hyves-remake/
├── public/
│   ├── index.html
│   ├── login.html
│   ├── register.html
│   ├── profiel.html
│   ├── vrienden.html
│   ├── fotos.html
│   ├── css/
│   └── js/
├── server/
│   ├── server.js
│   ├── database.js
│   └── routes/
├── uploads/
├── database/
│   └── hyves.sql
├── package.json
└── README.md

# 5. Stap 1 – Onderzoek

Onderzoek hoe Hyves vroeger werkte. Noteer welke functies je herkenbaar wilt terugbrengen.

Profielpagina's

Vrienden

Krabbels

Foto's/fotoalbums

Startpagina met activiteit

Persoonlijke uitstraling

Zoeken naar gebruikers

Maak vooraf ook een lijst van functies die je bewust niet bouwt, zodat het project haalbaar blijft.

# 6. Stap 2 – Ontwerp maken

Maak eerst wireframes voordat je gaat programmeren. Teken minimaal:

Home/startpagina

Login

Registreren

Profiel

Vrienden

Foto's

Krabbels

Kies een eigen naam en eigen logo voor de remake. Je kunt wel inspiratie halen uit de retro uitstraling van Hyves.

# 7. Stap 3 – HTML bouwen

Maak de basispagina's met semantische HTML5. Begin zonder ingewikkelde JavaScript.

index.html – startpagina

login.html – inloggen

register.html – registreren

profiel.html – eigen/andermans profiel

vrienden.html – vriendenoverzicht

fotos.html – foto's en albums

Gebruik duidelijke elementen zoals header, nav, main, section, form en footer.

# 8. Stap 4 – CSS bouwen

Maak eerst één algemene stylesheet en bouw daarna eventueel pagina-specifieke CSS.

Navigatie en header

Profielkaarten

Knoppen en formulieren

Krabbelblokken

Foto-overzichten

Responsive layout voor kleinere schermen

Retro-uitstraling geïnspireerd op sociale media uit de jaren 2000

Gebruik CSS classes in plaats van overal inline styles te schrijven.

# 9. Stap 5 – JavaScript toevoegen

JavaScript zorgt ervoor dat de website interactief wordt.

Formulieren uitlezen en valideren.

Klikacties afhandelen.

Gebruikersgegevens ophalen via fetch().

Krabbels dynamisch op de pagina zetten.

Vriendenlijsten laden.

Foutmeldingen aan de gebruiker tonen.

API-verzoeken naar de Node.js-server sturen.

# 10. Stap 6 – Node.js + Express backend

HTML, CSS en browser-JavaScript mogen niet rechtstreeks met de database verbinden. Daarom wordt een kleine backend gebouwd. Deze backend ontvangt verzoeken van de website, controleert de gegevens en praat met de database.

Maak het Node-project aan en installeer Express en een geschikte MySQL-driver. Houd de backend logisch gescheiden van de frontend.

Voorbeeld van API-routes die later nodig zijn:

POST /api/register – nieuw account

POST /api/login – inloggen

GET /api/users/:id – profiel ophalen

POST /api/friends/request – vriendschapsverzoek

PUT /api/friends/:id – verzoek accepteren

DELETE /api/friends/:id – vriendschap verwijderen

GET /api/scraps/:userId – krabbels ophalen

POST /api/scraps – krabbel plaatsen

POST /api/photos – foto toevoegen

# 11. Stap 7 – Database ontwerpen

Gebruik MySQL of MariaDB. Begin met een klein relationeel model.

| Tabel | Belangrijkste velden | Doel |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, email, password_hash, bio, avatar | Accounts en profielen |
| friendships | id, user_id, friend_id, status | Vriendschappen |
| scraps | id, author_id, user_id, text, created_at | Krabbels |
| photos | id, user_id, file_path, caption | Foto's |
| comments | id, scrap_id, user_id, text | Reacties |
| likes | id, user_id, scrap_id | Likes |

Maak eerst de tabellen en test daarna met een paar voorbeeldrecords of de relaties correct werken.

# 12. Stap 8 – Registratie en login

Maak een registratieformulier.

Controleer gebruikersnaam, e-mail en wachtwoord op de server.

Sla wachtwoorden nooit als gewone tekst op; gebruik hashing.

Maak een login-endpoint.

Gebruik een veilige sessie- of tokenoplossing.

Bescherm pagina's en API-routes die alleen voor ingelogde gebruikers bedoeld zijn.

# 13. Stap 9 – Profielpagina

Bouw daarna het profiel. Een profiel bevat bijvoorbeeld een gebruikersnaam, avatar, bio, vrienden en krabbels.

Profielgegevens ophalen

Profiel tonen

Profielgegevens wijzigen

Avatar toevoegen

Vriend toevoegen/verwijderen

Krabbels tonen

# 14. Stap 10 – Vriendensysteem

Maak de vriendschap als aparte functionaliteit. De gebruiker moet een verzoek kunnen sturen, ontvangen, accepteren en weigeren.

Test hierbij vooral dat een gebruiker niet zomaar een vriendschap namens een andere gebruiker kan aanpassen.

# 15. Stap 11 – Krabbels

Maak het onderdeel dat het meest herkenbaar is voor de Hyves-inspiratie: krabbels.

Formulier maken

Tekst controleren

Opslaan via de API

Krabbels ophalen

Nieuwe krabbels bovenaan tonen

Eigen krabbel kunnen verwijderen

# 16. Stap 12 – Foto's

Voeg daarna een eenvoudige foto-upload toe. Controleer op de server het bestandstype en de bestandsgrootte. Bewaar bestanden niet zomaar onder een door de gebruiker gekozen bestandsnaam.

Foto selecteren

Upload naar backend

Bestand controleren

Bestandsnaam veilig genereren

Gegevens in database opslaan

Foto op profiel tonen

# 17. Stap 13 – Startpagina

Wanneer de losse functies werken, maak je de startpagina. Deze combineert bijvoorbeeld recente krabbels, nieuwe vrienden en andere activiteiten.

Afbeelding 2 – Aanbevolen ontwikkelvolgorde

# 18. Stap 14 – Testen

| Test | Actie | Verwacht resultaat |
| --- | --- | --- |
| Registratie | Nieuw account maken | Account wordt opgeslagen |
| Login | Juiste gegevens | Gebruiker wordt ingelogd |
| Login | Verkeerd wachtwoord | Foutmelding |
| Profiel | Bio wijzigen | Nieuwe bio verschijnt |
| Vriendschap | Verzoek sturen | Ontvanger ziet verzoek |
| Krabbel | Bericht plaatsen | Bericht verschijnt |
| Foto | Foto uploaden | Foto verschijnt |
| Beveiliging | API zonder autorisatie aanspreken | Toegang wordt geweigerd |

# 19. Stap 15 – Responsive maken

Controleer de website op desktop, tablet en telefoon. Gebruik CSS media queries en zorg dat navigatie, profielkaarten en foto's niet buiten het scherm vallen.

# 20. Stap 16 – Beveiliging

Gebruik hashing voor wachtwoorden.

Valideer invoer zowel in de browser als op de server.

Gebruik prepared statements of een veilige databasebibliotheek.

Controleer autorisatie bij iedere beveiligde API-route.

Controleer uploads.

Zet gevoelige gegevens zoals databasewachtwoorden niet in GitHub.

Gebruik tijdens productie HTTPS.

# 21. Stap 17 – Git en versiebeheer

Maak vanaf het begin een Git-repository. Commit na iedere belangrijke stap, bijvoorbeeld:

initial project

HTML pages added

CSS layout finished

JavaScript login added

database connected

friend system added

scraps added

photo upload added

final testing

# 22. Stap 18 – Eindcontrole

□ Registreren werkt.

□ Inloggen en uitloggen werken.

□ Profiel kan worden bekeken en aangepast.

□ Vrienden kunnen worden toegevoegd.

□ Krabbels kunnen worden geplaatst.

□ Foto's kunnen worden toegevoegd.

□ Startpagina toont actuele gegevens.

□ Onbevoegde gebruikers krijgen geen toegang.

□ Website werkt op verschillende schermformaten.

□ Er staan geen wachtwoorden of geheime databasegegevens in GitHub.

# 23. Eindresultaat

Het eindproduct is een zelfstandige Hyves-geïnspireerde webapplicatie waarbij de volledige frontend met HTML, CSS en JavaScript is gemaakt en de gegevens via een JavaScript-backend met MySQL/MariaDB worden opgeslagen. Hierdoor blijft het project dicht bij de gewenste programmeertalen en leer je tegelijkertijd hoe een moderne webapplicatie met frontend, backend en database samenwerkt.

# 24. Aanbevolen volgorde voor het bouwen

1. Projectmap + Git aanmaken

2. HTML-pagina's maken

3. CSS/layout maken

4. Node.js + Express installeren

5. Database aanmaken

6. Databaseverbinding testen

7. Registratie bouwen

8. Login bouwen

9. Profiel bouwen

10. Vriendensysteem bouwen

11. Krabbels bouwen

12. Foto's bouwen

13. Startpagina koppelen

14. Responsive design

15. Beveiliging

16. Testen

17. Documenteren en presenteren